
包头稀土高新技术产业开发区

环境保护“十三五”规划
包头稀土高新技术产业开发区建设环保局（环保）

中冶东方工程技术有限公司

二〇一六年五月

目  录
1

一、“十二五”环境保护回顾与当前面临环境形势

1

（一）“十二五”环境保护回顾

4

（二）“十三五”环境保护形势

8

二、指导思想和原则

8

（一）指导思想

9

（二）基本原则

10

（三）规划编制依据

11

（四）规划范围和期限

11

（五）规划目标和环境指标

15

三、环境保护主要任务

16

（一）优化产业布局，推进供给侧结构性改革

16

1．优化产业布局，严格环境准入

16

2．强化环境硬约束，推进供给侧结构性改革

17

（二）深入推进主要污染物总量减排，改善环境质量

17

1．优化和完善污染物总量控制，改善环境质量

17

2．优化经济发展，全过程控制污染物排放

18

3．强化常规污染物总量减排，稳步推进特征污染物总量减排

19

（三）加强污染防治和监管，全面改善生态环境质量

19

1．深入推进水污染防治

20

2．加大环境空气综合整治力度

22

3．加强高新区声环境质量管理

22

4．提高固体废弃物综合利用和安全处置率

23

5．开展土壤环境污染治理

23

6．加强环境综合整治，改善生态环境质量

25

（四）全面防范环境风险，保障环境安全

25

1．加强环境风险监管建设

26

2．加强重金属污染综合防治

26

3．确保核与辐射环境安全

27

4．积极推进固体废弃物处理处置，降低危险废物环境风险

28

（五）加强环境监管能力，适应环保工作需要

28

1．积极推行环境标准化建设

29

2．加强人才培养

29

四、重点环境保护工程规划及投资

31

（一）规划项目概况

32

（二）重点环境保护工程项目

32

1．污染治理项目

38

2．生态建设项目

39

3．基础建设项目

40

4．环境管理项目

41

5．环保能力建设项目

42

五、保障措施

42

1．加强组织领导，落实环保职责

42

2．加强监测监察能力建设，严格执法监督

43

4．推行环境准入，优化经济发展

44

5．完善经济政策，拓宽投资渠道

45

6．加快科技创新，推动环保产业发展

45

7．加强培训教育，强化人才保障

45

8．加大宣传教育，倡导生态文明

46

9．推进信息公开，鼓励公众参与环境管理


附图....................................................................................................47
序  言

“十三五”时期，是全面建成小康社会决胜阶段，为实现其发展目标，中央提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。国家环境保护“十三五”规划紧紧围绕坚持绿色发展，着力改善生态环境的发展目标，提出了与全面建成小康社会相适应的环境质量奋斗目标，牢牢把握人民群众是否满意、生态环境是否健康和安全的出发点、着力点，以环境质量改善为核心，适应社会新期待，国家、区域、城市、乡村相结合，建立环境质量改善和污染物排放总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理等一系列重大战略思想。

根据中央指示精神及内蒙古自治区发展思路、包头市发展定位，包头稀土高新技术产业高新区按照包头市环境保护局《关于印发包头市“十三五”城乡环境保护规划编制工作方案的通知》（包环办发〔2015〕65号）, 围绕新时期、新形势下环境保护工作的若干重大问题，切实结合稀土高新区的实际，科学谋划好“十三五”环境保护的基本思路、主要目标、治理重点和创新模式，编制出符合稀土高新区经济社会发展要求的“十三五”环境保护规划，对调整优化总体布局、破解资源环境制约、全面改善环境质量、推动包头稀土高新区及包头市经济又好又快发展具有重要战略意义。

《包头稀土高新技术产业高新区环境保护“十三五”规划》是高新区基础性规划，主要阐明“十三五”时期环境保护目标、任务、重点工程和政策保障，是今后五年高新区环境保护的行动纲领，指导“十三五”时期稀土高新区的环境保护工作的同时，也能够为高新区发展战略提供支撑。

一、“十二五”环境保护回顾与当前面临环境形势

（一）“十二五”环境保护回顾
 “十二五”期间，稀土高新区坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，坚持环境保护优化经济发展原则，发展低碳经济，大力推进循环经济，促进清洁生产，以超前环保理念和创新思维引领区域协调发展。稀土高新区以全市开展“创模”“创卫”活动为契机，以控制污染物排放量为主线，大力推进减排工程，深化污染防治，建立环境防控体系，提高环境管理能力，圆满地完成了各项规划目标任务，在经济高速发展的同时，稀土高新区环境质量得到有效改善，重点污染治理项目得到全面落实，主要污染物减排成效显著，环境监管能力大幅提升，有效支撑了稀土高新区经济社会的平稳、较快和健康发展。

——优化经济发展取得进步。按照高新区产业布局规划和发展定位，积极优化调整产业结构，严把项目环境准入，环境保护优化经济发展的作用初步显现。“十二五”期间，稀土高新区涉及淘汰落后产能企业有明天科技、包头新源化工有限公司、包头市西水水泥有限责任公司、包头复华保护神电源有限公司、包钢和发稀土公司等8家，用于淘汰落后产能补偿奖励资金达3759万元，累计淘汰稀土萃取产能0.39万吨、稀土金属产能1000吨、水泥160万吨、电石产能16万吨、淘汰2万千伏安时铅蓄电池极板生产线4条，粗铜产能3万吨。
——主要污染减排成绩显著。通过制订、实施《包头稀土高新区“十二五”主要污染物总量控制规划》，加快淘汰落后产能，大力推广清洁能源，积极实施重点减排项目，严格实行总量控制目标和责任考核，各项污染物减排目标圆满完成。先后完成希望铝业1#-6#机组新建脱硝设施、脱硫设施增容改造和拆除烟道旁路、高新热力清洁能源替代、申银水务清洁能源替代、富磊热力热源替代、富霖热力热源替代、万水泉污水处理厂、燃煤设施整治等40余个污染物减排项目，累计削减排放二氧化硫0.934万吨，氮氧化物0.864万吨，化学需氧量0.118万吨，氨氮0.015万吨。 

——重点污染治理项目全面落实。加强污染治理，全面落实减排措施，大力推进减排工程，重点实施了希铝脱硫脱硝工程、主要企业中水回用工程、分散燃煤锅炉关停和热源、清洁能源替代等项目。“十二五”期间共淘汰拆除176座燃煤锅炉，建设了117台清洁能源锅炉及希铝热源替代工程、华电包头电厂集中供热工程；希铝自备电厂全部建成脱硝设施，并对现有脱硫设施实施了增容改造；完成了高新区四道沙河段规划整治工程、尾闾工程、及希望铝业、申银水务、伊利乳业等重点企业废水处理和中水回用工程；固体废弃物处置及综合利用工程全面实施，固体废物综合利用处置率达到要求，危险废物全部实现安全处置。“十二五”期间，各项污染治理规划重点项目基本全部落实，高新高新区32个规划重点项目，共完成规划项目30个，完工率为93.7%。

——环境质量得到明显改善。采取环境综合整治，通过优化调整产业和能源结构，大幅降低污染物的排放量，加强重点区域及工业污染治理，稀土高新区环境质量得到明显改善。“十二五”期间，稀土高新区整体平均空气综合污染指数为4.94，较“十一五”稀土高新区平均空气综合污染指数下降1.47，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、氟化物、降尘、硫酸盐化速率年均值和超标率较“十一五”期间均有不同程度的降低，稀土高新区空气质量达到良好（Ⅱ级）以上天数较“十一五”期间有所增加；地下水水质与2010年相比保持稳定，地表水环境质量明显改善，黄河画匠营子断面Ⅱ类以上水质比2010年增加50%；稀土高新区区域环境噪声、功能区噪声和道路交通噪声平均等效声级均低于相应国家标准要求，声环境质量整体水平较好。2015年稀土高新区空气质量达标天数244天，其中环境空气自动监测点可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为102μg/m3、达标天数为298天，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49μg/m3、达标天数为306天。
——环保基础设施显著增强。以创建国家卫生城市和环保模范城市为契机，积极推进城中村改造工程和“城乡一体化”建设，全面开展基础设施建设，环境基础设施综合承载力显著提高。“十二五”期间，累计完成十几项环境基础设施配套项目，包括集中供热、供汽、燃气、给排水、热源替代等工程，重点实施了希望铝业电厂热源替代工程、华电包头电厂集中供热工程及相应配套供热管网，铺设完成集中供热管网70km，还有希铝污水排放管网、高新区建成区和希望园区排水管网工程和清洁能源替代燃气管网工程等，铺设完成污水管网119.1km，建设废水、固废、生活垃圾等排放达标率、处理处置利用率均达到规划指标要求；全面推行清洁燃料公共交通运输设施。

——环境监管能力大幅提升。“十二五”期间，高新区财政把环保投入作为公共财政支出的重点，逐年增加，区财政每年都安排专项资金，用于环保能力建设，确保环保行政和事业专项经费支出，区环保机构队伍建设明显加强，环境监测、监察水平、环境突发事故应急指挥处置能力大幅提高。组建成立了达到国家三级标准化建设要求的环境监测站、环境监察大队，在滨河新区建立了一座空气自动监测站；组建了环境突发事故应急指挥系统，配备了环境突发事故应急监测车等相应仪器设备。
——生态保护工作取得进展。实施“以奖促治、以奖代补” 的财政政策，开展农村环境综合整治，对曹村二楼区等部分城中村进行了搬迁和完成了建成区部分城边村“城乡一体化”安置改造工程，对养殖场进行了搬迁整治。先后组织实施了沿黄河湿地景观大道绿化、美化树木种植工程等湿地保护项目和黄河风情园黄河景观工程的建设，彻底清理了黄河湿地内违章建筑，实施了210国道南出口景观工程，建成了占地面积153亩的滨河新区综合性中心公园，完成了高新区部分道路绿化景观改造及雕塑工程，及四道沙河部分河道的治理和景观改造工程，新增绿化面积1053万m2，高新区绿化覆盖率大幅提高，达到38.1%，有效改善了高新区生态环境质量。
——环境管理规章制度逐步完善。深化环境目标责任制考核，大力推行重点企业清洁生产审核认证和环境友好企业验收，促进区域的环境管理逐步向科学化、法制化和规范化发展。稀土高新区建立了“一把手”负总责的发展与环保综合决策机制，规范了重大事项环境保护审议制；把环境保护的各项目标与任务分解到各职责部门，建立了部门与部门领导环保指标完成考核体系，实行年度考核与任期考核，同时以污染排放、能源消耗和环境事故等约束性指标为依据，制订了严格的环境保护问责制和奖惩制；建设了主要污染物监测、统计、考核“三大体系”，坚持例会和通报制度，全面实行排污许可证制度和主要污染物总量减排目标负责制；制订了《稀土高新区“十二五”总量控制规划》及逐年减排计划，将减排工作纳入高新区各级领导班子实绩考核目标中，实行“一票否决制”和“问责制”；积极推进施工期环境监理，逐步建立健全了环保监管制度；进一步完善了环境经济政策，设立了污染减排专项资金，通过采取财政补助、以奖代补等方式，建立污染减排政府激励机制。通过环境管理制度的进一步完善，有效地强化了环境保护地位，推进了污染治理和污染减排工作。
（二）“十三五”环境保护形势

“十三五”时期，是贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，围绕自治区“8337”发展思路、市委“6521”和高新区发展定位，加快经济转型升级、全面适应引领新常态的重要时期，是在新常态下着力解决重大环境问题的战略机遇期，也是全面建成小康社会的决定性时期。稀土高新区面对当前经济形势和金融危机等重大风险挑战，坚持发展是第一要务，以科学发展观为指导，以提高发展质量和效益为中心，以加快转变经济发展方式为主线，推进经济结构战略性调整，着力保障和改善民生，深入推进绿色、循环、低碳的生产方式，倡导节约、健康、环保的生活方式，加快建设资源节约型和环境友好型社会，全面改善生态环境质量，提高生态文明水平，为如期全面建成小康社会奠定坚实基础，这为稀土高新区环境保护提供了难得的历史机遇，同时也面临重大挑战。

——环境保护工作战略地位更加突出。党的十八届五中全会通过的国民经济和社会发展第十三个五年规划提出了生态环境质量总体改善的新的发展目标和坚持绿色发展的理念。通过加快建设主体功能区，推动形成绿色发展方式和生活方式，促进人与自然和谐共生，推动低碳循环发展，全面节约和高效利用资源，强化约束性指标管理；加大环境治理力度，以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划；实施工业污染源全面达标排放计划，实现城镇生活污水垃圾处理设施全覆盖和稳定运行；扩大污染物总量控制范围，将细颗粒物等环境质量指标列入约束性指标；环境保护成为转变经济发展方式的重要推力，进入经济社会发展的重要战略位置。

——经济发展方式转变有利保护环境。加快转变经济发展方式已成为建设资源节约型、环境友好型社会的重要着力点，用发展的办法解决污染问题、保护生态，优化生产力布局，加快推动产业向智能制造、互联网+等战略性新兴产业发展，促进资源节约，创新绿色低碳发展、循环发展和低碳发展等新的发展模式，经济结构战略性调整有利于缓解经济发展对资源环境的压力，更大力度、更深层次地解决结构性污染问题。

——环境保护作为民生问题更加重要。党的十八届五中全会提出坚持绿色发展，着力改善生态环境，坚持绿色富国，绿色惠民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽；人民群众对环境质量的要求也不断提高，参与环境保护的意识逐步增强，支持环境保护的社会氛围日益浓厚，环境保护已成为重大民生问题。

“十二五”期间，稀土高新区经济发展增长呈现良好态势，各项主要经济指标均列全市第一，环境保护和生态建设也取得了一定成绩，但是，稀土高新区总体上仍处于工业化、城镇化快速发展的阶段，产业结构不合理，经济增长粗放的状况尚未根本改变，作为未来引领全市经济创新发展、形成经济增长持续新支撑的重点区域，同样面临着污染物总量控制因子增加、主要污染物减排压力大、空间小，环境质量改善受区域个别污染物影响较大，基础设施建设亟待提高，城乡结合部环境问题突显，产业结构存在化工、有色金属冶炼和制造等行业，同时存在重金属排放、危险废物和危险化学品等环境风险隐患，环保能力建设和监管水有待进一步提高，上述问题无法满足新常态下体制机制和发展方式对生态环境保护工作的需要。并且相对“十二五”环境保护管理又提出了新的内容和要求，一是建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实现三大生态系统全要素指标管理；二是污染物减排考核指标由“十二五”的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮4项变为“十三五”的9项，增加了挥发性有机物（纳入约束性指标）、细颗粒物、总磷、总氮、重金属，三按照《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，到2020年内蒙古自治区燃煤电厂实现超低排放。相对“十二五”而言，环保任务更重，内容更多，难度更大，环境保护在新的历史时期将面临更大新的挑战。
——工业经济结构初加工比重大，污染重。稀土高新区是包头市最大的工业产业园区之一，工业经济结构主要以电力、稀土次级产品加工、有色冶炼、机械装备制造、化工业为主，单位产值资源环境消耗水平较高，工业污染防治压力较大。

——污染减排难度、压力继续加大。高新区经济总量仍将维持一定增长速度，产业结构调整尚需要相当长的一段时期，“十二五”时期，高新区所有燃煤锅炉整改基本全部到位，排污重点源希铝电厂全部建成了脱硝设施、脱硫设施已技改，主要污染物SO2、NOX减排的空间、潜力逐渐缩小，新增挥发性有机物减排因子现状不清，缺乏适宜高效的控制技术，总之，高新区发展的要求与减排任务的矛盾越来越突出，在消化增量的同时需要继续削减存量，任务更加艰巨。

——环境质量改善压力增大。环境质量改善虽取得一定进步，但与广大人民群众的要求相比较还有差距，机动车尾气污染、城乡结合部和畜禽养殖面源污染、部分生活污水散排、重金属污染、土壤污染等新问题逐步显现，以及受区位布局带来的环境影响，环境质量整体改善的压力依然较大。
——环境风险防范压力加重。高新区希望园区布局有PVC、铜冶炼、铝冶炼等产业，且紧邻规划城区，潜在的环境风险越发突出，防范压力将加重。
——基础设施建设亟待提高。“十二五” 期间，还有部分生活废水未集中收集处理、万水泉污水处理厂由于产权变更，未能按规划要求建设中水回用工程，高新区部分园区缺乏科学合理的配套基础设施建设整体规划，污水排放、集中供暖、供气等配套基础设施滞后，部分园区环境承载压力大，制约了园区的健康有序发展。
——农村环境问题日渐突出。随着高新区城镇一体化建设进程的加快，以及农业和农村现代化进程的加快，部分地区环境基础设施建设滞后，最突出的是饮用水安全、村庄生活污水垃圾污染、城镇面源污染、农村畜禽养殖污染等环境问题突出，区域潜在环境问题将不断突显，城镇环境保护工作任务艰巨。

——环境信访问题日趋突出。随着地区经济的快速发展，群众对环境质量要求越来越高，餐饮服务业扰民、建筑施工噪音扰民及工业排污等问题已成为群众反映的焦点，环境信访和纠纷呈明显上升的趋势，环境问题已成为引发社会矛盾，影响社会和谐与稳定的重要因素之一。因此，提升群众的环境满意率以及居住幸福感，成为了地区经济社会发展的又一项重要工作。
——环保监管能力不足。虽然我区环境保护能力建设在“十二五”期间得到了长足的进步，组建了环境监测站和环境监察大队，但面对新常态形势下的环境管理要求，环保监管、监察、监测能力和业务水平远不能适应日益繁重的环境保护管理工作需求，不同程度存在环保机制体制不健全、配套机构不完善、环保监管能力不足、监管人员专业素质参差不齐，难以保证环境监管的有效实施。

“十三五”期间高新区环保工作面临着诸多机遇和挑战，既面临传统污染物排放新增量减缓的趋势，也面对细颗粒物和VOC等污染因子总量控制新要求，以及全面实现环境质量总体改善的目标要求。在经济新常态下，高新区以改善环境质量和污染物总量控制为核心，以人民群众是否满意、生态环境是否健康和安全为出发点、着力点，提出科学合理的、与全面建成小康社会相适宜的环境保护目标，通过建立强有力的环保管理队伍和完善的环境管理制度、机制，集中力量解决重点区域、行业的突出环境矛盾和问题，严格落实各项环保工作任务，实现污染物总量减排和生态环境质量全面改善的目标。

二、指导思想和原则
（一）指导思想

贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，紧紧围绕自治区“8337”发展思路、市委“6521”和高新区发展定位，以改善环境质量为核心，以控制污染物排放量为主线，全面贯彻实施新修订环保法和大气污染防治法，深化大气、水和土壤污染防治，推进产业结构调整和新兴产业发展，加强重点区域行业污染治理和环境基础设施建设，推进循环经济，促进清洁生产，建立健全环境防范体系，有效防范环境风险，提高环境管理能力，遏制生态破坏，努力把高新区建设成为科学发展、科技领先、生活幸福、环境优美的全国一流的创新型特色高新区。
（二）基本原则

——科技引领，科学发展。依托高新区资源、区位、高新技术产业集中等优势，培养新型产业，提升传统产业升级，加快转变经济发展方式，以高新技术引领产业发展，实现创新型驱动发展，以资源环境承载力为基础，在保护环境中求发展，在发展中保护环境，促进经济社会与资源环境协调发展。
——环保惠民，促进和谐。坚持以人为本，优先解决与老百姓切身利益相关的大气污染、水体污染等突出的环境问题，维护人民群众健康和环境权益，促进社会和谐稳定。
——全面推进，重点突破。运用法律、经济、技术、行政等综合手段，构建政府、企业、社会相互合作和共同行动的环境保护新格局，全面推进环境基础设施建设，加大环境污染监管力度，推进城乡环境一体化建设。对重点地区、重点行业和重点环境问题，集中力量，率先突破。
——改革创新、破解难题。严格实施主体功能区规划，划定生态保护红线，有效解决一些地方盲目开发、过度开发的问题。建立科学的考核体系，落实部门职责，纠正忽视环境保护的片面政绩观问题。完善环境经济政策，发挥市场在保护环境中的重要作用，着力破解资源价格和违法成本过低，治污减排积极性不高等问题。
——分区管理、协同防治。坚持因地制宜，在不同区域和行业实施有差别的环境政策，突出目标指标的区域性差异，实施区域性、特征性污染控制。推进污染物“联防联控”、“联防联治”，多手段综合解决环境问题。实行有区别的环境保护目标，层层落实、严格考核、各负其责。

（三）规划编制依据
1．法律法规和条例
《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）
《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日）

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日）
《内蒙古自治区境内黄河流域水污染防治条例》（1996年9月28日）

《包头市大气污染防治条例》（2006年12月1日）

《包头市饮用水水源保护条例》（2011年11月16日）

《内蒙古自治区环境保护条例》（内建环字第1号文，1998年）
《包头市环境保护条例》（包头市人民代表大会常务委员会，2003年6月11日）
2．相关文件
《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号，2013年9月10日）

《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号，2015年4月2日）

《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号，2016年5月28日）

《包头市环境保护“十三五”规划（2016－2020年）》（报批版）

《包头市水污染综合治理实施方案（2015年-2020年）》

《包头市水体达标方案》

《包头市十大重点行业专项治理方案》

《包头市固体废物污染防治实施方案（2014年-2017年）》

《包头市固体废物资源化与污染防治工程行动计划（2014年-2017年）》

《包头稀土高新技术产业高新区经济和社会发展“十三五”规划》

《包头稀土高新技术产业高新区城市建设“十三五”规划》

《包头稀土高新技术产业高新区滨河新区“十三五”规划》

《包头稀土高新技术产业高新区希望工业园区“十三五”规划》

（四）规划范围和期限
1．规划范围
规划范围包括稀土高新区管辖范围122平方公里，由建成区（包括稀土园区）、滨河新区和希望工业园区三大区域板块构成。
2．规划期限
规划基准年：2015年
规划目标年：2020年
规划时限：2016年-2020年

（五）规划目标和环境指标
1．总体目标

坚持以科学发展观为指导，坚持全面建成小康社会的战略布局，坚持低碳绿色发展的理念，推进产业结构调整和新兴产业发展，转变经济发展方式，全面开展环境综合整治，加大节能减排和环境治理力度，提高环境质量，生态环境得到全面改善。到2020年，高新区主要污染物减排目标全面完成，环境污染得到控制，环境空气质量进一步提高，区域内水环境达到相应环境功能区标准要求，声环境质量指标达到国家标准，生态环境质量明显改善；危险废物得到妥善处置，垃圾收集处理无害化、资源化、减量化工作持续推进；环境基础设施建设水平大幅提升，环境风险防范能力显著增强，环境安全得到基本保障，环境监管水平明显提高，人民群众对生态和人居环境满意度持续提高，为全面建设小康社会提供良好的环境保障。
2．环境保护指标

（1）环境质量指标

——水环境质量。城市水环境功能区水质达标，辖区内集中式饮用水源地水质主要污染因子达到相应功能水体要求（包头市水质本底超标因子除外）；辖区内季节河流（四道沙河、昆河）在上游污染得到控制的前提下，彻底消除黑臭现象。

——空气环境质量。二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物年日均值达到国家二级标准要求； 空气环境质量达到良好（Ⅱ级）以上天数大于全年天数的80%以上。

——声环境质量。区域环境噪声[≤60dB(A)]、功能区噪声和城市交通干线噪声[≤70dB(A)]达到国家相应标准要求。

（2）总量控制指标

废水中主要污染物化学需氧量、氨氮排放总量在2015年底排放总量的基础上完成市政府下达的减排任务目标；

废气中主要污染物二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量在2015年底排放总量的基础上完成市政府下达的减排任务目标；

重金属排放满足包头市总量控制要求，不得新增重金属排放量。

（3）环境建设指标

城镇生活污水集中处理率达到95%，污水处理厂中水回用率达到50%；

生活垃圾无害化处理率达到99%； 

工业固体废物处置利用率达到90%；

放射性废物、危险废物和医疗废物安全处置率达到100%。

（4）环境管理指标
环境保护能力建设（监察、监测、信息、宣教）达到国家标准旗县区三级标准要求；

全面实行排污许可证制度；

环保目标责任制落实到位；

建设项目环评执行率达到100%，“三同时”执行率达到100%以上；

无重大、特大环境污染和生态破坏事故发生，完善环境应急指挥系统和环境突发事件应急预案，建设环境污染事故应急预警系统，具备能应对重大环境突发事件的能力；

规划环境指标具体目标详见下表： 

高新区环境保护“十三五”规划环境指标体系框架

	序号
	指标名称
	基准指标
	规划指标

	
	
	2015年
	2017年
	2020年

	1
	化学需氧量（万吨）
	0.2769
	满足包头市

总量控制要求
	满足包头市

总量控制要求

	2
	氨氮（吨）
	0.0279
	
	

	3
	二氧化硫（万吨）
	1.7735
	
	

	4
	氮氧化物（万吨）
	1.1209
	
	

	5
	VOC（吨）
	
	
	

	6
	重金属（吨）
	
	
	

	
	二、环境质量

	7
	空气环境质量达到良好（Ⅱ级）以上天数（天）
	244
	≥274（75%）
	≥292（80%）

	8
	集中式饮用水水源地水质达标率（%）
	100
	100
	100

	9
	城市水环境功能区水质达标率（％）
	季节性河流有黑臭现象
	达到国家要求
	达到国家要求

	10
	二氧化硫年日均值（μg/m3）
	52
	达到国家二级标准
	达到国家二级标准

	11
	二氧化氮日均值（μg/m3）
	41
	达到国家二级标准
	达到国家二级标准

	12
	PM10 年日均值（μg/m3）
	102
	
	较2015年下降20%

	13
	PM2.5年日均值（μg/m3）
	49
	
	较2015年下降10%

	14
	区域昼间环境噪声平均值〔dB(A)〕
	54.8
	≤60
	≤60

	15
	区域夜间环境噪声平均值〔dB(A)〕
	43.9
	≤50
	≤50

	16
	交通干线噪声昼间平均值〔dB(A)〕
	60.2
	≤70
	≤70

	17
	交通干线噪声夜间平均值〔dB(A)〕
	45.1
	≤55
	≤55

	
	三、环境建设

	18
	城镇生活污水集中处理率（％）
	85
	≥90
	≥95

	19
	污水再生利用率（%）
	30
	≥35
	≥50

	20
	生活垃圾无害化处理率（％）
	98
	≥98
	≥99

	21
	工业固体废物处置利用率（％）
	
	≥90
	≥90

	22
	危险废物处置率（％）
	100
	100
	100

	23
	放射性废物安全收储率（％）
	100
	100
	100

	
	四、环境管理

	24
	环保目标责任制落实到位
	落实到位
	落实到位
	落实到位

	25
	建立、推行排污许可证制度
	
	建立基于容量的排污许可证制度，并全面推行
	对生产排污企业全面推行排污许可证

	26
	建设项目依法执行环评、“三同时”，依法开展规划环境影响评价
	达到要求
	达到要求
	达到要求

	27
	环境保护能力建设
	环境监测站、环境监察大队人员和设施未达到国家三级标准化建设要求
	监察、监测、信息、宣教能力建设达到国家旗县区三级标准化建设要求，建设重点源污染在线监控中心
	监察、监测、信息、宣教能力建设达到国家旗县区三级标准化建设要求

	28
	无重大、特大环境污染和生态破坏事故发生，完善环境应急指挥系统和环境突发事件应急预案，建设环境污染事故应急预警系统，具备能应对重大环境突发事件的能力
	无
	无
	无


三、环境保护主要任务

针对“十二五”期间高新区环境保护方面存在的问题以及“十三五”经济发展带来的减排压力，结合国家、自治区、包头市“十三五环境保护规划”以及“大气污染防治行动计划”、“水污染防治行动计划”等国家环保政策要求，“十三五”时期高新区环境保护主要任务是继续优化产业布局，积极推进供给侧结构性改革；建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，在加强现有常规污染物总量控制的基础上，增加区域内重点行业VOCs总量控制管理；深入实施大气、水污染防治行动计划，持续推进产业结构和能源结构调整，加强重点行业综合整治；完善土壤环境监测监管，逐步开展土壤污染治理与修复；加快完善环境监测、监察队伍建设和保障，建立实时在线环境监控系统，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，健全环境信息公布制度，构建全过程、多层级环境风险防范体系，提高环境风险防控力度和环境监管能力与水平；以改善环境质量为核心，全面提升生态环境质量，实现污染减排目标，完成“创模”、“创卫”任务，实现绿色发展。

（一）优化产业布局，推进供给侧结构性改革
严格按照稀土高新区功能区划布局分区管理，强化环境管理，有效保护各类重要生态功能区，把总量控制控制、环境容量、环境功能区划和环境风险防范等作为经济发展的依据，优化产业结构和布局，推进供给侧结构性改革，引导经济社会协调发展。

1．优化产业布局，严格环境准入
依据高新区总体规划，制定环境准入政策，严禁新增低端落后产能，通过提高环境准入门槛，整合优化区域产能布局和结构，促进新增产能更优，新增产品更加环境友好，不断满足全社会日益增加的对高质量产品和服务的需求，同时制定园区产业市场准入负面清单。
2．强化环境硬约束，推进供给侧结构性改革
“十三五”期间，按照园区产业布局规划和发展定位，强化园区建设管理，建成区要体现优化提质，通过退二进三，整合优化区域产业结构，重点发展节能型、环保型的稀土高科技产品产业；滨河新区要在城市建设和产业化推进的过程中，做好园区配套基础设施建设，提升区域环境承载能力，同时要加强对黄河流域、饮用水源地等敏感区域的保护；对希望园区，加大环境监管和环境综合整治力度，积极促进淘汰落后产能和化解过剩产能，重点发展铝、铜、镁等重点行业深加工产业，延伸产业链，严格控制高污染、高耗能项目入区。
（二）深入推进主要污染物总量减排，改善环境质量 

紧紧围绕改善环境质量这个核心，优化和完善总量控制指标体系。质量改善是根本目的，总量减排是重要手段，总量减排应服务于质量改善。要兼顾园区环境容量、发展需求、减排潜力等因素，质量越差的区域要承担越多减排任务，增加特征性污染物总量控制，提高减排与环境质量改善的匹配性。完善总量减排考核方式方法，强化日常监督检查和随机抽查，重点检查环境质量差、污染物浓度不降反升以及减排数据与质量变化趋势严重不一致的区域和行业。强化结构减排、深挖工程减排、推行技术减排和进一步加大管理减排的力度。健全总量减排监测、统计、考核三大体系。加强自动监控数据的有效性审核，建设总量减排信息技术平台，完善总量减排考核体系。继续推进清洁生产，降低产排污强度，促进经济发展方式的根本转变。

1．优化和完善污染物总量控制，改善环境质量

根据环境质量改善需求，继续实施二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，同时新增挥发性有机物（VOCs）总量控制指标。“十三五”期间，按照“水污染防治行动计划”、“大气污染防治行动计划”和即将发布的“土壤污染防治行动计划”要求，全面实施高新区污染治理，加强希铝自备电厂、希铝电解铝、华鼎铜业、海平面PVC、华电等重点行业污染治理，使高新区主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善，土壤环境恶化趋势得到遏制。

2．优化经济发展，全过程控制污染物排放

——降低资源能源消耗，减少污染物新增量。在高新区内全面实施新型清洁

能源，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比例，消除园区内燃煤锅炉污染（不包括电厂和集中供热热源厂）。促进资源能源节约，鼓励资源综合利用，建立节能环保专项补偿基金和项目库体系，鼓励企业加大节能环保治理投入。提高环境准入门槛，建立健全新建项目管理部门联动机制和项目审批问责制。不断优化产业结构，努力形成资源节约、环境友好的产业结构、生产方式和消费模式。

——全面推行清洁生产，减少污染物排放量。严格执行污染排放标准和总量控制计划，落实国家清洁生产政策，完善清洁生产审核相关制度，加大对重点企业清洁生产的资金支持力度。积极推进海平面PVC、成功铝业、常铝、康瑞药玻等重点企业的清洁生产审核，定期发布重点企业清洁生产公告，制定清洁生产年度审核计划。鼓励工艺先进、资源消耗小、污染物排放少的项目，坚决淘汰落后的生产工艺和技术。实现节能降耗、增产减污。推行绿色制造，发展绿色经济。
3．强化常规污染物总量减排，稳步推进特征污染物总量减排

——继续常规污染物总量减排。加强高新区内工业污染源结构调整和深度治理，推进工艺技术改造，加快废气、废水处理设施的升级改造，严格执行污染物排放标准。
重点加强万水泉污水处理厂和鹿城水务污水处理厂的改扩建、深度处理和提标改造建设，全面完善辖区内河流排污污染源纳入污水处理厂管网建设，继续大力推进循环经济，提高工业用水重复利用率，加强污水再生利用，坚决淘汰高耗水、重污染的落后工艺和设备，到2020年底，高新区内污水处理率达到95%，污水再生利用率达到50%。
加快对希铝自备电厂、华电锅炉烟气治理设施改造，2017年底前，全部实现超低排放要求，电厂锅炉烟气污染物排放达到烟尘为10mg/m3、SO235mg/m3、NOX50mg/m3；对所有原料场实行全封闭改造。全面提升机动车污染控制水平，有效管理和监控运营车辆，实施机动车环保定期检验和环保标志管理。严格执行老旧机动车强制淘汰制度，加快淘汰“黄标车”（指污染物排放达不到国Ⅰ标准的汽油车和达不到国Ⅲ标准的柴油车），尤其是重型载货车、长途客车、公交车、垃圾转运车等高污染车辆。严格按照国家环境保护总局《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》(国经贸资源[2000]1202号)和公安部《关于实施＜关于调整汽车报废标准若干规定的通知＞有关问题的通知》(公交管[2001]2号)精神，到2017年底基本淘汰黄标车。
——推进特征污染物排放总量减排。 “十三五”期间，高新区对重金属、氟化物、挥发性有机物实行总量控制，重点加强对重金属、氟化物总量控制。对辖区内的华鼎铜业、希望铝业等涉重企业实行重金属总量控制，加强总量减排考核。加强对包头铝业有限公司和东方希望包头稀土铝业有限责任公司电解铝车间氟化物的监测，加大氟化物治理力度，推进氟化物排放总量控制。加强辖区内装备制造涂装工序有机废气治理力度，推进加油站的油气污染治理，完成重点区域内现有油库、加油站和油罐车的油气回收改造工作，确保达标运行，对新建油库、加油站和油罐车必须安装油气回收系统后方可投入使用。

（三）加强污染防治和监管，全面改善生态环境质量

推进多污染物综合防治和环境治理，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施工业污染源全面达标排放计划和电厂超低排放要求，实现废水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行，坚持绿色发展，全面改善生态环境。

1．深入推进水污染防治
加快万水泉污水处理厂、鹿城水务污水处理厂的改扩建和中水回用系统建设，完善稀土高新区中水回用管网建设，切实发挥鹿城水务、万水泉等污水处理厂的处理能力和再生水利用能力；推进包头稀土新材料深加工基地污水处理厂项目建设，确保主要工业企业稳定达标排放；提高生产、绿化、景观、园林等环节的回用水使用率和工业水重复利用率，提升区域中水回用整体水平；进一步完善建成区、希望园区、滨河新区污水收集管网建设，将滨河新区排入沃土壕水体的废水全面纳入城市管网污水处理系统，结合万水泉、鹿城水务污水处理厂的提标扩建，重点实施其配套收集管网的建设，新建污水管线约10km；全面完成四道沙河、二道沙河、昆河等高新区段的流域综合整治工程，基本实现流域污水全收集、全处理，完成四道沙河、二道沙河、昆河河道的生态整治和修复治理工程，改善区域水环境。加强对黄河画匠营子饮用水水源保护区周边风险源的识别和监管；建设和完善水源保护区隔离防护设施及界牌、界碑、警示标识；加强饮用水水源二级保护区内农田化肥、农药等面源污染综合整治；强化黄河流域水污染治理和风险防范工作，确保流域水污染负荷持续下降，地表饮用水源地水质稳定达标。
重点针对华鼎铜业和希铝工业危险废物堆存场、海平面PVC生产区域等开展地下水污染调查，分类控制工业、农业面源对地下水的污染，严格防控污染土壤和污水灌溉对地下水的污染；有计划地加快推进地下水污染修复；逐步构建包括区域和重点地区地下水环境监测系统在内的地下水污染防治管理体系。
2．加大环境空气综合整治力度
优化工业布局，加快产业结构调整，严格环境准入标准，大力发展能源资源利用效率高、节能型、环保型的绿色低碳循环发展产业。加强工业烟粉尘和挥发性有机物综合治理，全面深化实施工业污染防治、燃煤锅炉治理、机动车尾气污染治理、生活面源污染治理及原料堆场扬尘污染治理等工程，不断改善环境空气质量。

进一步优化调整产业结构，在稀土园区和希望园区，重点发展稀土高新技术产品、铜和铝及其合金等深加工产品、PVC系列成品。加快电力、有色和化工等重点行业的污染综合治理，全面落实“全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案”，2017年底，希铝自备电厂、华电包头电厂完成现役燃煤机组的超低排放改造，“十三五”期间新建燃煤机组全部按照超低排放要求执行；完成希铝自备电厂煤场全封闭工程，加强希铝氟化物综合治理，进一步降低氟化物排放量；按照“京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作”的相关要求，2020年前完成对钢铁、有色、水泥和化工等行业现存企业特别排放限值改造，“十三五”期间上述行业新建、改建项目全部执行大气污染物特别排放限值。

大力推进能源结构调整，严格控制煤炭消费总量，加快清洁能源替代利用，推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率。2017 年以前全面完成高新区区域剩余燃煤锅炉改造，供热供气管网覆盖的区域以“纳入集中供热为主，清洁能源替代为辅”的方式实施改造，无供热供气管网覆盖的区域，特别是部分城中村，采用光电互补、移动供热、推广使用洁净煤等清洁能源替代、推广使用高效环保燃煤锅炉等方式实施燃煤锅炉改造，确保达标排放；20吨以上燃煤锅炉必须配备除尘、脱硫和脱硝设施。

实施挥发性有机物总量控制管理，重点加强对高新区内装备制造涂装、海平面PVC、包头日报印刷厂、加油站产生的挥发性有机物进行综合治理，“十三五”期间，辖区内的所有加油站和印刷业全部建成油气回收设施，提高天顺风电、北方重汽、正林钢构、内蒙古南车、阿特拉斯工程机械、二冶装备制造、恒久钢构、亿力新能源设备制造公司等大型装备制造涂装有机废气，以及海平面PVC挥发性有机废气治理水平，进一步降低挥发性有机物的排放量，挥发性有机污染物排放总量比2015年降低20%。
继续实施城中村搬迁和棚户区改造工程，对曹村二楼区、南壕产业地、卜太村、沃土壕村高粉房等城中村实施搬迁改造，搬迁改造户数为8638户，拆迁面积为311.86万平方米，对于无法拆迁改造的平房区、棚户区、城中村，重点推广使用民用洁净煤；对所有生活服务业燃煤设施进行全面整治，改用天然气、液化气、电或者其它清洁能源，全面开展餐饮油烟污染治理，餐饮服务业油烟污染治理率达到100%；加强机动车污染防治，到2017年全面淘汰“黄标车”，2018年起，新注册的轻型汽油车和气体燃料点燃式汽车全面实施第Ⅴ阶段排放标准。加强对城区房屋建筑工地、拆迁工地、市政工程工地、渣土运输、道路扬尘等的管理，严格落实硬化施工工地主要通道、渣土车辆封闭运输、工地规范围挡、密目网覆盖、道路清洁等控制措施，减小扬尘污染影响。
3．加强高新区声环境质量管理

继续推进多部门联防联控噪声污染防治机制，及时解决噪声扰民问题。加强社会生活、交通运输、建筑施工和工业企业等各类噪声源监管。对可能产生环境噪声污染的新建、改建、扩建建设项目，加强环境噪声污染防治措施，贯彻执行《工业企业厂界噪声排放标准》，查处工业企业噪声排放超标扰民行为；积极推进机动车噪声治理，加强交通管制，加大监管力度，强化城市禁鸣管理，优化路网结构。加强施工噪声监督管理，严格执行《建筑施工场界噪声限值》，查处施工噪声超过排放标准的行为。积极开展乡村噪声监测和噪声污染防治工作，努力降低夜间噪声。主要城市区域声环境和道路交通噪声分别控制在55dB（A）和70dB（A）以内。

4．提高固体废弃物综合利用和安全处置率
按照固体废物污染防治“减量化、资源化、无害化”的总体要求，坚持绿色发展，全面推行清洁生产和循环经济，逐步降低工业固体废物产生强度，在加大工业固体废物资源化利用基础上，重点强化工业固体废物的污染防治，加强固废贮存设施和危险废物安全处置监管，同时进一步加强城市生活垃圾、污泥、重金属淤泥、医疗垃圾等固体废弃物储存、运输、处置等环节的监管。针对高新区主要固废粉煤灰、冶炼渣、脱硫石膏等固废，大力提高其综合利用能力，重点实施“希望铝业自备电厂粉煤灰处置利用扩建项目”、“东方希望包头稀土铝业有限责任公司大修渣无害化处理及资源化利用项目”、“海平面高分子公司电石渣循环利用工程”、“希望铝业无汞触媒替代示范工程”等项目。加大高新区环卫基础设施的投入，对未设置生活垃圾转运站的区域增建生活垃圾转运站、垃圾收集车，开展生活垃圾分类试点，建设生活垃圾分类收集、分别清运、分类回收处置利用系统，提高生活垃圾资源化水平；完善医疗废物的收集和集中处置体系，建立全过程管理体系，加大执法力度；促进危险废物处理处置设施专业化运营，全面提升危险废物处置产业化水平；建立危险废物处置、管理机制，监督定期安全处置，确保区域环境安全。

5．开展土壤环境污染治理

深入开展土壤污染调查，重点开展工业用地土壤环境调查，进行土壤环境安全性评估，重点关注涉及重金属排放和危险废物的华鼎铜业、希望铝业等企业，加强其周边土壤监测；建立农用地和工业用地的土壤环境质量数据库及信息管理档案，明确土壤污染防控重点区域；实施污染场地治理工程，重点针对重污染工矿企业、废弃物堆存场地等造成土壤污染的，开展污染土壤治理与修复工程。积极防治农田土壤污染，合理控制化肥施用量，禁用高毒和高残留农药。

6．加强环境综合整治，改善生态环境质量
——加大棚户区（城中村）改造，推进城镇一体化建设。继续实施曹村二楼区、南壕产业地、卜太村、沃土壕旧村、四道沙河北区、共青农场、红旗农场、同官村旧村、黄河龙城区域、武银福窑干部村等棚户区的搬迁安置改造，涉及拆迁改造棚户区约8638户，房屋面积约312万m2，建设安置房5577套，建设面积为67万m2。深入开展“生态镇”及“生态村”创建活动，加强推进城乡基础设施和社会事业建设，加快推进“城乡一体化”建设。
——加大农村环境综合整治力度。高度重视农业源减排工作，加大投资和扶持力度，继续围绕“以奖促治”、“以奖代补”政策措施，借助“十个全覆盖”工程，加快新农村建设步伐，制定农村人居环境综合整治实施方案，主要针对农村饮用水安全问题，农村垃圾、生活污水、粪便、工业污染源等农村环境“脏、乱、差”问题进行全面清理和整治，大力推进农村基础设施建设，不断改善农村环境质量。

在包头市生态环境功能区划的基础上开展农村饮用水源地环境状况调查，并依据饮用水源保护区划分的技术要求，划定高新区所属区域农村集中饮用水源保护区。

在高新区全面提高城乡生活垃圾的集中收集、转运和处置水平，进行统一收集，集中运输，直接进入城市垃圾处理系统进行处理。提高城乡生活污水收集率，纳入城市污水处理系统，黄草洼等村庄现排入二道沙河生活污水应尽快建设污水管网，进行集中处理，部分无法纳入城市污水处理系统的区域，因地制宜地开展农村生活污水处理设施建设，采取地埋式、分散式、低成本、易管理的小型处理设施进行管理，优先建设农村生活污水处理示范工程。

大力推广生态农牧业，重点推进有机产品生产基地建设。积极鼓励农牧民在生产过程中科学合理使用高效、低毒、低残留农药化肥，预防种植养殖生产过程污染，确保食品安全生产。
——防治畜禽养殖污染。优化畜禽养殖场布局，实施规模化畜禽养殖场和养殖小区，对规模化畜禽养殖场实施污染治理和废物综合利用。“十三五”期间，搬迁宝地和隆正养牛场，新建、改建、扩建畜禽养殖企业均配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用，畜禽养殖空气污染得到有效控制，畜禽养殖造成的面源污染得到有效控制，农村环境质量持续改善。

——加强生态环境保护。坚持保护优先、自然恢复为主，通过实施生态保护和修复工程，提升生态系统服务功能，“十三五”继续加快实施，并完成“昆河”、“四道沙河”、“二道沙河”高新区段河道综合整治和景观改造工程，综合整治改造河道约18km；实施高新公园（一期）、滨河公园、东德公园、科技路东侧公园、蒙中南侧游园建设以及包哈公路、包伊公路、站前路南侧、腾飞大街、泉丰路和建成区、滨河新区部分道路、公园广场等绿化工程，共计增加绿地面积约为95×104m2，化畜禽养殖场布局，实施规模化畜禽养殖场和养殖小区，对规模化畜禽养殖场实施污染治理和废物综合利用。
（四）全面防范环境风险，保障环境安全

将环境风险管控措施纳入日常环境管理，推动环境风险防控由事后应急管理向全过程管控转变，实现事前严防严控、事中响应、事后追责赔偿。突出抓好重金属、危险废物、危险化学品等重点领域环境风险防范，完善管理机制，建立环境风险防范、预测预警、应对、处置和监管体系，以及全过程环境风险防控网络，强化突发环境事件应急管理，建立市级、区级、园区级、企业级，四级环境应急响应体系，保障环境安全。
1．加强环境风险监管建设

——开展环境风险调查与评估。对高新区重点环境风险源和环境敏感点进行全面调查与综合评估，详细摸清环境风险的高发区域和敏感行业。对于排放重金属、危险废物和生产危险化学品等企业，进行深入调查排查，建立环境风险源分类档案和环境信息数据库，实行有效管理。

——强化环境风险管理。加强环境影响评价、环境监理、竣工验收等阶段的环境风险评价，纳入常态化环境管理。环境风险防范设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。规范企业环境管理，要把有毒有害污染物的排放管理和风险管理作为重点，加大对中小企业的管控力度，建立企业特征污染物监测报告和信息披露制度。开展环境与健康损害调查，提高环境与健康风险评估能力。

——明确企业防范环境风险责任。落实企业是环境风险防范的责任主体。充分利用互联网和电子标识系统等方法，对危险化学品等高风险物质的生产、储存、运输、使用、销毁等实施全过程监控。建立健全企业突发环境事件报告和应急处理、监测报告制度，提高企业的防范风险能力，落实企业环境事故损害赔偿责任。对重点风险源、人口密集区和环境敏感区域定期进行专项检查，对不符合环境要求的企业，解决予以关停并转。

2．加强重金属污染综合防治

调整优化高新区有色、稀土、化工等行业管控措施，增加金属表面处理、燃煤火力发电等行业控制措施。燃煤电厂强化大气汞的协同控制，推进涉重产业集中发展，实施重金属总量控制，防止重金属扩散的态势。对华鼎铜业、东方希望等重点防控企业实施重金属排放总量控制。
对涉重企业实施台账管理，建立重金属排放企业的环境监督员制度、监督性监测和检查制度。所有重金属排放企业必须安装重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网，涉重固废必须实现综合利用或安全处置。涉重企业应建立特征污染物日监测制度，并建立企业环境信息公开制度。
3．确保核与辐射环境安全

——加强核与辐射监督力度。加强核与辐射安全监督执法能力建设，进一步完善辐射环境网格化监管，逐步推进落实《核技术利用单位辐射安全管理标准化基本规范》，继续加强已有放射源在使用过程中的环境监测、监管。强化放射源的跟踪管理，建设放射源网络在线监控系统，严格执行废旧源及放射废物集中处置要求。继续加强核与辐射事故应急反应机制，进一步制定和完善辐射事故应急预案和实施程序，提高处理辐射应急事故能力，确保核与放射性环境安全。

——有效控制电磁环境污染。建设电磁设备（设施）环境管理信息数据库，重点开展广播电视台站、通讯系统设备、输变电工程的调查工作，分析电磁辐射污染特点，提出预防措施。优化电磁场的空间分布，合理布局场源建设，有效控制超高压电力外送通道及其他电磁辐射污染，防止人口稠密区的电磁辐射污染，明确大中型发射台与周围敏感点的安全防护距离，设置缓冲区域。
4．积极推进固体废弃物处理处置，降低危险废物环境风险

——优先推进危险废物污染防治，加强医疗废物管理。开展危险废物贮存和产生量的基础调查，建立明确的台帐管理制度和环境信息共享平台。对现有危险废物处置利用设施进行全面清查，加大对重点企业设施日常监督和检查力度，从源头上杜绝危险废物非法转移。严格实施危险废物经营许可证制度，对危险废物产生企业及处理利用企业加强监管。建立健全危险废物收集、运输、处置全程监督管理体系，提高危险废物处置和综合利用能力。加强医疗废物全过程管理，与卫生、农业、运输、公安等部门协调配合，形成多部门共同参与的联防联控机制。

——建立化学品环境风险防控体系。建立和完善危险化学品环境管理登记制度、危险化学品转移排放环境管理制度、风险评价制度。禁止在环境敏感区域新建或扩建危险化学品项目，逐步关闭人口密集区、水源地等环境敏感区涉危企业。对新建涉及危险化学品企业，加强环境风险评价，严格环评审批。加强高新区环境风险排查和防控，完善和建立高新区环境保护安全设施、应急救援体系和物资储备建设。加强高新区规范化管理，强化准入政策，组建成立高新区环境风险管控部门和专业风险应急队伍，编制高新区突发环境风险应急预案，定期检查高新区内涉危企业危险化学品种类、数量、应急物资储备等情况。

（五）加强环境监管能力，适应环保工作需要

建立与新时期环境保护任务需求相匹配的环境监管能力体系，实现高新区环境监管能力的全面提升。全面提升环境监管能力，提高突发事件应对能力，有效防范环境风险，基本形成污染源监管与总量减排、环境质量监测与评估考核、环境监控与环境信息化管理、环境预警与应急体系等，全面纳入到环境基本公共服务范畴。推行建设项目环境工程监理，进一步加强环保“三同时”验收管理。

1．积极推行环境标准化建设

——环境监测、监察建设。继续完善环境监测、环境监察标准化建设，建立“网格化”管理体系，强化环境监测、环境监察管理。按照环保监管任务需求及结合地区经济发展特点有重点、有针对性地加强建设，完善人员编制及人员结构、业务用房等，环境监测全面达到西部三级站标准，环境监察达到西部三级标准。根据《包头市人民政府办公厅关于印发包头市调整环境管理体制实施方案的通知》（包府办发〔2014〕272号）高新区环保局环境监测设监测室2个，工作人员10名，主要负责辖区各项环境要素的常规监测、建设项目环境影响评价的现状监测和验收监测、污染源监督监测、污染事故的应急监测等工作；环境监察下设综合业务室1个、监控中心1个、监管网格8个，工作人员28名。完善高新区环境事故应急系统和监测能力，保证应急工作的正常开展，提高突发事件应对能力，形成环境监测预警体系，有效防止环境风险。完善空气、水质自动站建设并将其纳入自动监控范畴。扩大监测指标和范围，加强PM2.5、POPs、温室气体、VOC、臭氧等环境监测能力，重点加强特征污染物监测。加强地下水、固体废物、土壤、重金属及其他有毒有害物质的监测能力。
——污染物自动在线监控建设。逐步健全监控体系，实现高新区全部重点污染源的自动监控；增加重点企业重金属自动监控，增加重点企业辐射与放射源在线监控。完善自动监控系统的运行和管理，建立运行稳定、监管到位、数据可靠的污染源自动监控管理体系。高新区所有排污企业均达到排污口规范化要求，
——环境信息建设。建立高新区完善的环境信息机构，加强信息人才队伍的建设，建设集数据传输、获取、存储、管理、处理、分析、应用、表征、发布全过程于一体的环境信息资源中心和环境监测数据库，提高环境信息服务能力，全面提升环境保护信息化工作水平。建立门户网站建设，推进环保电子政务，实现行政审批和行政许可事项在线办理，推进环境信息报告制度。推进企业环境信息公开，保障公众的环境知情权。
——环境宣教建设。完善高新区环境宣教机构标准化建设。积极开展环境教育、培训和绿色创建等活动，全面提高全民的环境保护意识；进一步加大环境保护新闻宣传力度，充分发挥新闻宣传的舆论引导和监督作用，扩大新闻的宣传效果，以环境宣传教育推动高新区环保工作的深入发展。

2．加强人才培养

加强高新区环境监测、监察、辐射、污染源在线监控、信息、科研、宣教等监管人才队伍建设，强化和完善组织机构体系，优化干部职工队伍结构，引进和培养环保事业发展急需的高层次人才，加强人事培训及专业技术业务人员培训，培养一支数量充足、业务精通、结构合理的环境保护人才队伍。
四、重点环境保护工程规划及投资

环境保护目标的实现，必须以规划为依据，以项目为依托，以投资作保障，通过落实规划、落实资金、落实项目，把实现“十三五”环境保护目标落到实处。

“十三五”期间，高新区将进一步加大环境安全、生态建设、环境基础设施、环境管理和环保能力建设等方面的投入，积极争取国家“以奖促治”、“以奖代补”等资金，有效推进污染治理；同时按照“谁污染，谁治理”原则，促进企业加大现有污染治理投资，积极利用市场机制，吸引社会投资，形成污染治理多元化的投资格局。

“十三五”期间，重点实施主要污染物减排工程、民生保障工程、农村环保工程、环境风险防范工程、生态环境保护工程、固体废弃物处置利用工程、环境基础设施公共服务工程和环境监管能力建设等八大类工程，共37项，规划总投资23.3亿元，其中：预计申请国家投资、自治区和地方政府安排15.87亿元，占总投资的68.11%；企业自筹7.43亿元，占31.89%。

“十三五”期间，高新区通过实施一系列环保治理工程，污染物排放总量将在现有基础上得到进一步的削减，可削减COD 2645.3吨（不含畜禽养殖业非工程措施类减排量及新建项目减排量，其减排量以国家减排考核办法为准），氨氮367吨（同COD），SO2 1.14万吨，NOx1.07万吨，VOCs190.37吨；大气污染物得到有效控制，工业废水实现稳定达标排放，工业固体废物处置率和综合利用率进一步提高，危险废物实现100%安全处置，生态环境得到全面改善；通过强化风险管理，提高风险应急能力，有效预防环境违法和污染事故的发生，确保环境安全；进一步加强完善环境监测、监察、信息和宣教等能力设施建设，执法力度和环保管理得到加强，全面提升了高新区环境保护管理水平。

（一）规划项目概况

“十三五”环保规划建设项目分为污染治理、生态建设、基础建设、环境管理和环保能力建设共5类，38项建设项目，初步测算总投资36.83亿元。

附表5-1   “十三五”环保规划建设项目投资分类表
	序号
	项目类型
	项目数量（个、项）
	投资概算（亿元）
	占全部投资比（%）
	备  注

	1
	污染治理
	23
	29.3
	79.55
	

	2
	生态建设
	6
	6.64
	18.03
	

	3
	基础建设
	3
	0.62
	1.68
	

	4
	环境管理
	2
	0.05
	0.14
	

	5
	环保能力建设
	4
	0.22
	0.60
	

	合    计
	38
	36.83
	100.00
	


（二）重点环境保护工程项目

1．污染治理项目

“十三五”期间，高新区计划实施污染治理工程23个，初步测算总投资29.3亿元，其中水污染治理工程5大项，初步测算投资17.5亿元，大气治理工程11个，初步测算投资10.25亿元，固体危废治理项目4个，初步测算投资1.25亿元，土壤治理工程项目1个，初步测算投资0.1亿元，其他治理类项目2个，初步测算投资0.2万元。

附表5-2 水污染治理工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	万水泉污水处理改扩建工程
	扩建15万吨/日的污水处理及中水回用系统。
	2017～2018
	企业自筹
	85000
	包头市排水产业有限责任公司
	减少污水直接排放量5475万吨/年，减少排放化学需氧量183吨/年，氨氮183吨/年，总磷46t/a，增加再生水回用能力。

	
	
	建设5万吨/日的中水回用系统。
	2016～2017
	
	
	
	

	
	
	制定区域中水回用计划，确定中水使用方向。
	2016～2017
	
	
	滨河新区管委会
	

	2
	包头稀土新材料深加工基地污水处理厂
	处理规模为2800m3/d,分两期建设,主要处理包头稀土新材料深加工基地稀土材料表面处理产生的废水,处理后厂内回用，无废水外排。
	2016-2017
	财政投入
	10000
	包头稀土高新技术产业高新区科技创业中心
	处理后污水排入包头市新南郊污水处理厂，减少污水直接排放量，51.21万吨/年，减少排放化学需氧量196吨/年，总铬3吨/年，总镍12.5t/a，总磷25t/a，提高回用水率，减少新鲜水用量。

	3
	水污染综合防治工程
	按照全市水污染防治工作计划，组织开展辖区水污染综合防治工作
	2016-2020
	财政投入
	20000
	高新区管委会
	减少水污染物排放，提升水环境质量

	4
	四道沙河南段治理二期、三期工程
	河道整治、景观改造
	2016~2017
	财政投入
	30000
	高新区滨河公司
	开展河道整治，改善生态环境

	5
	二道沙河、昆河综合治理工程
	河道整治、景观改造
	2016~2017
	财政投入
	30000
	高新区滨河公司
	开展河道整治，改善生态环境

	合计
	共5个项目
	
	
	175000
	
	


附表5-3  大气治理工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	希望铝业自备电厂3号煤场全封闭工程
	煤场全封闭
	2016-2017
	企业自筹
	1000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少无组织扬尘

	2
	希望铝业发酵工艺异味治理工程
	发酵工艺异味治理
	2016～2017
	企业自筹
	1000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少恶臭排放

	3
	希望铝业自备电厂发电机组超低排放改造项目
	完成现有发电机组超低排放改造工程（脱硫、脱硝、除尘）
	2016～2020
	企业自筹
	25000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	满足国家超低排放标准要求

	4
	希望铝业氟化物等特异性污染物综合治理项目
	建设氟化物综合治理方案和监测系统，提高污染物综合治理水平
	2017～2018
	企业自筹
	10000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少氟化物排放总量

	5
	海平面高分子公司VOCs治理工程
	实施VOCs综合治理，对工艺有机废气采取回收利用、变压吸附等治理措施，对输送设备管线等进行密闭维护，对不能完全密闭的投料口等采取废气集气收集处理，有效减少VOCs排放
	2017～2018
	企业自筹
	3000
	海平面高分子公司
	减少VOCs排放总量31.18t/a

	6
	华鼎铜业富氧熔池熔炼技术升级改造项目
	建设先进的连续冶炼生产工艺替代现有冶炼工艺
	2016-2017
	企业自筹
	16800
	包头华鼎铜业发展有限公司
	淘汰落后生产设备及工艺，减少能源消耗。

	7
	燃煤设施整治工程
	全面完成建成区燃煤设施整治工作，完成辖区内90%以上燃煤设施政治工作
	2016～2017
	财政投入
	500
	高新区管委会
	减少燃煤消耗，降低污染物排放量。

	8
	民用洁净煤推广工程
	在辖区内未改造的城中村实施区域优质煤的使用
	2016-2017
	财政投入
	
	高新区管委会
	用洁净煤替代原煤消耗，降低污染物排放量。

	9
	高新区城中村整治工程
	南壕村、赵家营子村等城中村进行拆迁改造
	2016-2018
	财政投入
	40000
	高新区管委会
	减少城区燃煤消耗，消除城区燃煤面源污染。

	10
	挥发性有机污染物治理工程
	重点对机械喷涂、印刷、加油站等行业开展挥发性有机物治理
	2016-2018
	企业自筹
	5000
	各生产企业
	降低挥发性有机物排放量，VOCs减排量为159.19t/a，改善区域环境质量

	11
	“黄标车”及老旧车辆淘汰任务
	完成市政府下达的“黄标车”及老旧车辆淘汰任务目标
	2016~2020
	财政投入
	200
	高新区管委会
	改善环境质量，提高群众的环境满意率

	合计
	共11个项目
	
	
	102500
	
	


附表5-4 固废危废治理工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	希望铝业大修渣无害化处理及资源化利用项目
	处理大修渣4000t/a
	2016～2017
	企业自筹
	1000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少危废处置量，提高危废利用处置率。

	2
	希望铝业无汞触媒替代示范项目
	无汞触媒替代
	2016～2017
	企业自筹
	500
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少危废产生量。

	3
	希铝电石渣处置工程
	利用希铝产生的电石渣进行脱硫
	2016～2017
	企业自筹
	3000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	减少固废产生量。

	4
	希望铝业自备电厂粉煤灰处置利用扩建项目
	建设规模为3亿块/年粉煤灰砖生产线
	2017~2018
	企业自筹
	8000
	东方希望包头稀土铝业有限公司
	年利用电厂粉煤灰45万吨，提高固废集中处置率

	合计
	共4个项目
	
	
	12500
	
	


附表5-5  土壤治理工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	万水泉镇土壤治理项目
	采用生物修复、植物治理、添加抑制剂等工程措施开展对黄河周边3000亩土壤污染综合治理。
	2016～2020
	财政投入
	1000
	万水泉镇政府
	改善黄河湿地土壤环境，探索土壤治理模式。

	合计
	共1个项目
	
	
	1000
	
	


附表5-6  其他类环境治理工程

	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	淘汰落后和过剩产能
	完成市政府下达的淘汰落后和过剩产能任务目标
	2016～2020
	财政投入
	
	高新区管委会
	减少污染物排放量。

	2
	安静小区
	加强居民区周边噪声治理，全面建成安静小区。
	2016-2020
	财政投入
	
	高新区管委会
	通过建立安静小区，提高群众的环境满意率。

	合计
	共2个项目
	
	
	2173
	
	


2．生态建设项目

“十三五”期间，高新区计划实施环境安全工程共7个，初步测算总投资12.64亿元。

附表5-6 生态建设工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	小白河蓄滞洪区高新段建设工程
	湿地分洪滞洪、生态补水，大青山西北部区实施生态工业供水7000万m3/a，库区面积3km2。
	2016-2017
	财政投入
	40000
	高新区管委会
	改善生态环境

	2
	高新公园（一期）
	规划用地238.8亩，一期151.7亩，二期87.1亩，主要建设园路、广场、水系等园林设施
	2016-2017
	财政投入
	6720
	高新区管委会
	改善生态环境

	3
	滨河公园
	占地217.4亩，主要建设园路、广场、水系等园林设施
	2016-2017
	财政投入
	5000
	高新区建设局
	改善生态环境

	4
	东德公园
	占地146亩，主要建设园路、广场、水系等园林设施
	2016-2017
	财政投入
	5000
	高新区建设局
	改善生态环境

	5
	科技路东侧公园
	占地311.4亩，主要建设园路、广场、水系等园林设施
	2016-2018
	财政投入
	8300
	高新区建设局
	改善生态环境

	6
	蒙中南侧游园工程
	绿化面积4.6万平方米
	2016-2017
	财政投入
	1388
	高新区滨河公司
	改善生态环境

	合计
	共6个项目
	
	
	66408
	
	


3．基础建设项目

“十三五”期间，高新区计划实施基础建设工程共3个，初步测算总投资0.62亿元。
附表5-7 基础建设工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	污水管线工程
	沃土壕水体污水截留管道工程，拟建设污水管线约2公里。
	2016-2017
	财政投入
	800
	高新区建设局
	完善污水处理管网，提高污水收集处理率

	
	
	四道沙河污水截留干管工程，拟建设污水管线约3.5公里。
	2016-2017
	财政投入
	1500
	
	

	
	
	部分道路污水管线工程，合计建设污水管线约4.5公里。
	2016-2018
	财政投入
	1800
	
	

	2
	建成区排水管网工程
	对建成区部分路段排水管线进行雨污分流改造，明渠改造。
	2016
	财政投入
	100
	城市城建局

高新控股公司
	全面解决建成区污水处理排放问题。

	3
	高新区基础设施工程
	建设完善水、电、雨污水等配套管网。
	2016-2018
	财政投入
	2000
	稀土园区管理处

高新控股公司
	全面完善园区配套设施，改善生态环境质量。

	合计
	共3个项目
	
	
	6200
	
	


4．环境管理项目

“十三五”期间，高新区计划实施环境管理工程共2个，初步测算总投资0.05亿元。

附表5-8 环境管理工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	空气自动监测站建设工程
	滨河新区建设一个空气环境自动监测站。
	2013
	财政投入
	150
	包头市环保局
	提高对滨河新区空气环境的监测能力。

	2
	空气自动监测站建设工程
	建成区、滨河新区各建设一个噪声自动监测站。
	2014
	财政投入
	300
	包头市环保局
	提高对建成区、滨河新区区域噪声监测能力。

	合计
	共2个项目
	
	
	450
	
	


5．环保能力建设项目

“十三五”期间，高新区计划实施环保能力建设工程共4个，初步测算总投资0.22亿元。

附表5-9 环保能力建设工程
	序号
	工程名称
	工程规模及内容
	实施年限
	资金来源
	投资概算

（万元）
	责任单位
	环境效益

	1
	重点污染源在线监控中心
	建设重点污染源在线监控中心
	2016～2017
	财政投入
	1000
	人事局

环境保护局
	提高重点源监控能力。

	2
	环保能力建设
	扩大完善环境监测、监察、信息、宣教能力建设
	2016～2017
	
	800
	人事局

环境保护局
	提高环境监测、监察、信息、宣教能力

	3
	环境应急系统建设
	完善环境风险应急组织系统及应急监测设备。
	2016～2018
	财政投入
	300
	环境保护局及相关单位
	提高区域环境突发事件应急能力。

	4
	环保人才建设工程
	加强对工作人员业务技能培训，引进专业技术人才。
	2016～2020
	财政投入
	100
	环境保护局及相关单位
	提高环保部门业务能力水平。

	合计
	共4个项目
	
	
	2200
	
	


五、保障措施

1．加强组织领导，落实环保职责

完善高新区管委会领导负责、环保部门统一监管、有关部门协调配合、排污单位主体实施、全社会共同参与的环境管理体系，健全环境与发展综合决策机制，建立多部门执法监管信息共享平台，提升综合监管能力和工作效率。强化环保责任，把环境保护各项目标与任务分解到各责任部门，并将环保指标纳入部门与部门领导考核体系，严格考核，实行奖惩问责制；高新区主要领导和有关部门主要负责人是本区域和本部门环境保护的第一责任人，实行年度和任期环境目标考核，考核结果作为领导干部综合评价的重要内容，实行“一票否决制”。高新区管委会是规划实施的主体部门，所属环保局对辖区内的环境保护工作实施统一监督管理，根据“十三五”环境保护规划，制定相应的年度工作计划，将主要污染物排放总量控制、重点企业污染防治、区域环境质量改善、环境风险防范、集中式水源地保护、重金属污染防治等具体目标和重点工程纳入工作计划和目标责任制考核范围，明确考核责任人、目标任务和完成时限，定期发布主要污染物减排、环境质量等考核结果。加强人大、政协对环保工作的监督，高新区管委会要将环保工作向市级或同级人民代表大会报告，定期向政协通报，接受监督。
督促高新区各类企业建立健全环境保护责任制，明确单位负责人和相关人员的责任，健全内部环境保护管理制度，严格规范自身环境行为，落实物资保障和资金投入，确保污染防治、生态保护、风险防范等措施落实到位。

2．加强监测监察能力建设，严格执法监督

全面落实关于“实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度”的要求，进一步加强高新区监测、监察、环境监控与应急等设备资源配置和人才结构优化，实现规范化和标准化建设要求，保障高新区环境监测监察等环境管理工作正常开展。严格执行各项环保法律法规，强化长效管理和执法力度，深入开展环保专项行动，积极推行环保后督察制度；全面落实规划环境影响评价，对不符合产业政策、园区发展规划要求的，对达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设；严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，加强建设项目中后期管理力度，强化验收环节管理，做好各项重点建设项目施工过程中的环境监管；进一步加大执法力度，严厉打击惩处污染环境和破坏生态等环境违法违规行为，做到有法必依、违法必究、执法必严，充分发挥金融、工商、供电、供水等部门联合执法打击违法排污企业的作用；加强对依法做出的行政处罚、行政命令等具体行政行为执行情况的后督察，对未完成停产整治任务擅自生产的，依法责令停业关闭，拆除主体设备，使其不能恢复生产，对拒不改正的，依法采取强制执行措施。建立健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，对重大违法案件，实行挂牌督办，依法严肃追究有关责任人。
3．全面实施环境保护制度
严格落实自治区和包头市制定的生态红线保护制度，使高新区各类开发建设活动满足资源环境承载的要求；完善排污申报制度，实行污染源排污情况动态管理；建立环境信用评价制度，将环境违法企业列入‘黑名单’并向社会公开，将其环境违法行为纳入社会信用体系；全面调查高新区重点环境风险源和环境敏感点，建立环境风险源数据库；开展环境污染与健康损害调查，建立环境与健康风险评估体系；完善以预防为主的环境风险管理制度，落实企业主体责任，完善高新区环境应急预案，完善包头市、高新区、企业之间突发环境事件预警、应急响应和救援体系。
4．推行环境准入，优化经济发展

充分发挥资源环境要素对经济结构调整、产业水平提升的导向作用，科学制定高新区环境准入条件，提出产业结构、规模和布局要求，作为建设项目环保审批的依据，优化高新区经济发展，提高生态文明水平。加强环境影响的后续监督，组织开展环境影响跟踪评价。积极推行循环经济生产和清洁生产审核，实施高新区重点行业主要排污企业的强制性清洁生产审核，支持建立工业循环经济试点企业。强化环境准入和淘汰制度，制定重点行业重点产品的污染物排放强度指标，坚决淘汰不能满足环保要求的落后工艺和污染企业。通过加大实施差别化电价力度和范围，提高排污费标准，完善排污费收取、返还等管理机制，促进和引导企业优化产业结构，加强污染治理，减少污染物排放，实现高新区环境质量的全面改善和绿色发展。

5．完善经济政策，拓宽投资渠道

逐步落实《包头市排污权有偿使用和交易实施细则》和《包头市主要污染物排污权有偿使用和交易管理暂行办法》，积极推进主要污染物排污权有偿取得和交易机制；在高新区推行包头市碳排放交易制度，通过市场机制激励高新区企业积极进行节能减排，参与碳交易活动。按照包头市制定的有利于资源节约和保护环境的环境经济政策体系、税收优惠政策，对改善环境具有重大作用的环保产业类项目、重点清洁生产和节能减排示范工程、技改项目给予优惠政策、安排专项资金支持；继续实行“以奖代补”等政府资金支持机制，强化财政资金的引导作用，增加环境保护专项资金规模；加大城乡结合部、城中村面源和畜禽养殖污染治理财政资金扶持力度；充分利用环保设施第三方运营的优惠倾斜政策，引入社会力量投入环境污染治理，鼓励推行环保设施市场化运营。推进环境污染责任保险，加强重点行业环境风险管理，实行重大事故环境污染损害鉴定评估；将企业节能减排、环保法律法规执行情况与金融信贷政策挂钩，作为信贷评估的重要内容。完善政府引导、市场运作、社会参与的多元投入机制，制订优惠政策，拓宽环境保护投融资渠道，吸引更多的社会资本进入环境基础设施建设和经营领域。积极开展环境资本运作，培育环境保护产业投资基金，使良好的生态环境成为不断增值的资本，促进经济发展与环境保护双赢。

6．加快科技创新，推动环保产业发展

充分发挥高新区高新技术产业平台的作用，利用高校、科研机构、高新技术企业和行业协会等各方力量在环保科研中的优势，深化产学研合作，加快推进环保科技创新，对高新区内企业污水处理、重金属污染防治、固体废物综合利用、资源循环利用、节能减排、环境风险防控等领域进行重点攻关研究，提升高新区污染防治水平。大力培育环保产业市场，在政策引导、资金补助等方面，着力支持相关企业单位研发工业高盐废水处理、含重金属废水处理、脱硫废渣和危险废物等固废处理及综合利用示范项目，继续引导烟气脱硫脱硝、城镇污水垃圾处理、危险废物处理处置等污染设施建设和运行的市场化，积极推动环保设施运维、环境咨询、技术服务和人才培训等环保产业服务体系的健康发展。

7．加强培训教育，强化人才保障

加强环保人才队伍建设，充实高新区环保管理力量，保证设备配置、人员构成与高新区环保工作相匹配，达到国家有关标准。建立高层次环保人才培养和引进机制，抓好中青年人才队伍的建设和培养，进一步加强各类专业技术培训和继续教育，扩大对外合作交流，建立一支高素质环保队伍。

8．加大宣传教育，倡导生态文明

完善环境宣传教育体系，加大向社会群体的环境教育和培训，增强公民环境意识和环境责任感。建立涉及有毒有害物质排放企业环境信息披露制度，保障人民群众的知情权。开展全民环境教育， 普及节能环保知识和方法，倡导文明、节约、绿色、低碳的生产方式、消费模式和生活习惯，提高公众环境意识和环境科学知识水平。充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，积极开展环境伦理和环保警示教育，丰富全民的环境科技知识，增强全社会环境忧患意识和保护意识，弘扬环境文化，倡导生态文明。

9．推进信息公开，鼓励公众参与环境管理
推进环境保护规划、环境质量、建设项目审批验收、污染源排放、排污许可证发放、排污费征收、环境行政处罚、环境执法等环境信息的公开；建立重点排污单位环境信息强制公开制度，督促重点排污单位如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度、排污总量和超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况。利用网络信息化平台，鼓励公众积极参与，对高新区环保工作、企业排污行为进行监督评价，建立环境污染民众监督体系，切实保障公众的环保知情权、参与权和表达权。拓宽公众参与环境保护的渠道，对可能造成不良环境影响的建设项目环境影响评价和“三同时”验收等，要采用听证会、论证会或社会公示等形式，广泛听取公众意见，接受群众监督，提高环保决策的民主化程度。充分发挥12369环保举报热线的作用，了解群众意愿，关注民生问题，构建环保和谐新局面。

[image: image1.jpg]109 30'
5 ‘ MEﬁf@~
P ﬁfﬁ I 7‘51 A %7§
= bb%rs/\lzﬁm Wék R
B s kﬁhé%ﬁ
‘E r : = T »
® ﬁﬁg o 55

O 7HJ:_| *ﬂ//j I]%ﬁ

o fTE
M H FEE

=N\

— e %*%Aﬁo%—i

"""""" ) pﬁ'ﬁﬂﬁé | : VP42

> ¢ O

) o FTHEPIAS P

N, owusmH
- SR
\ oiREmy
4

\_

D
[ /
) |

407
30'

. / / * W& BN === ' E2NE W
\' / * BB XBUFEER - - - Bk %

. * 2 | IR — .
\ / —~ 5] i
\ V2 ] o ATECNBE ~ K A

- \ IR 1:40 77
] O | ~
109°30' 110°00' 110°30° 111°00°

lizy

=1

BTHEZZD%%WJK >

C e

ST B
5 % ;'\7\’

-,
= =
3 -

NS \

@)

—_ — ;--.E_'——-r—-.

‘-----------------'

. S ——\
N
CNRTRIES

”@ON\/

db 4o

t— 4 oL S .
_HLH r%—r“ ﬁoit h?__l:ﬁ E}—

f¢H$-

N -5

110°00°

_——
—

110°30°

iE— gXBLiIemEA= AL RITHRX

a&ﬁi‘ét

Oj( FH

0_:7@@ 2

=O£ﬁ%%

o
)
Xt
—

111°00' 111°30'
RN
> SR — A2
. ‘/\\‘/ g™ -\
S =N — \
\"\~/—s “ ~
\_/"/ &"\\ | g%'
)
\\
\
/"‘\ e
oB Nz [
I/ L/
'/
,/
,/
7
O —= ~ > < \
= ANRE gy | AN e

/_____J
o -

14\b

----------.~
- gy
-
-

HTIL
O

“\?

A
N
e

',---—’-’-\
]

Pome
1]
4

TS X B
;F A F

e
OIS

. o = o
g TR Sy

- EE
¢ PERE ﬁytmi,,,f

Hx B

‘-__-_ - mesas = e

- - A
——‘_-—
=

0t

O
N\ EHS
N

B—J%ﬁ% NO o D IRIDER

o e ] E@ﬂEng%ﬁ?iﬁfﬂ

7|_

e

7
\

X BT MEE N — [

- = R

~— -7 om¥

N T

= N o
oXBERIE
S i
R NERE
7
\) _/I"

| 40°
p 1 [X. —_— e HL 5L '
| J/ \ ,) / 30

111°30'




[image: image2.jpg]0 100 200 300 (m)
[ e —————

&

—REERM

el A ih
B1/B2/B3%R& Fith
0 iEn Sk R i
— R ek it

EEHERE

— XTI A

1T P 3
SCALIRTE A

T 55 it

NE R
NHIZBIF U
iH I F i

{HeR 3t

YNFEESS:

B iR 4R it

dits)

=T

IR

]

frE = 2R R R E






[image: image3.jpg]A

i )

[ g

S

e —

500

LbI 8 1: 8000

e

A F E ) o
DeEt T

————

= e

<z

e

4=

—f—

z

=5

i

R B

RRAHRE SHAURE  DELEF S
DHRBREER DESEER

B ses "M@ rsaon!
oh [= 3] =

T T
pa

WREHRSE

BRXHE

s |

FERGAL—R

zn

BeAR IR

ARRR

E= RAwHX AR E

¥ 847 | Ji
il 12687 |
% toomr  MTHE i
“ {
i 5
i SMphE
g 878 1327
5 ®
4
| & : i o
3 ~sE ot > =
{
|
A
x //"
4
/.
\
1 .
yw -2
"Zfi. T o

BRI 2R E M

BRI

BRI /D
TR R

Tl M

SO R A

FE AR

AURERBSERAS [

&

B @6

B

BT R Rl

YA

| Nk

KRB

T3

gk i S

it

LM

AR

P

H N
g
&
P
&

LA EGAS

RSRE

RBk B

T L B

T RA%

KiREE A
BIEWHH
i

RBEFH

1 AR

et

®

=

—

2]

KR

FIFKE

iiiliﬁmuﬂmm

f-S 4k
it
FkF

S s

ARHERE

86T

11687

19987

I

I

[
B

IH

—RE R
SRR
ilea o
fTERHARH
Tl e o
ALSRF R
HEAS

S

I =
[ | smwamn
[ | xwmemn
[ s
[ B

Sk
PR R

0|®e®

]

\

A

RBEFH
Tl BB X
R
KREEWAS
BIENH
Bk
2t

SRR

.
i






[image: image4.jpg]gL

SR TIPS

Pt E O 75 B8 [l X == b 7 R AL R X1






[image: image5.jpg]2 G i )

ﬁH—

Hiamie
% SHBISHER
DR
i
ARG
E < -0 e\ R
] !ﬂéﬂiﬁﬁr}u:ﬂ‘;v ms&' ik e ﬂ e
\ \ e
\
| P

{l =2

iﬁlzﬁ‘i,uﬁ&% 57 (20@8 ~2020)

“‘””ﬂfl\tﬁﬂ:uf?ﬂkﬂ &

B wRES
) 1&5»})4{ T e
B roue REB A%
L5 Hittnm
—] mas BARAREE
W A — 2 munang
HERAY e BR
RuR

BLMARBA 2008%108

[18]

MEL SHEXRRETSRENGES XE






[image: image6.jpg]109° 20’ 0"E 109° 30’ 0"E 109° 40’ 0"E 109° 50’ 0"E 110° 0’0E 110° 10'0"E 110° 20°0"E 110° 30°0"E

40° 50’ 0”N:

40° 50' 0"N
40° 40’ 0”N:

40° 40’ 0"N
40° 30’ 0”N:

40° 30°0"N

=R rih
sl
40° 20’ 0”N:
109° 30' 0"E 109° 40’ 0"E 109° 50' 0"E 110° 0'0"E 110° 10'0"E 110° 20° 0"E 110° 30' 0"E

MTE7S R E T RE X kI B





48

